| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA THƯƠNG Số: /UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghĩa Thương, ngày tháng 4 năm 2025 |
| --- | --- |
| V/v rà soát, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung báo cáo số 424/BC-UBMT ngày 20/12/2024 phục vụ kỳ họp HĐND xã 6 tháng đầu năm 2025 |  |

| Kính gửi: | Các ban ngành, công chức xã |
| --- | --- |

Để phục vụ cho kỳ họp HĐND xã 6 tháng đầu năm 2025; CT.UBND xã Nghĩa Thương chỉ đạo các ban ngành, công chức liên quan rà soát, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, nội dung kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết tại báo cáo số 424/BC-UBMT ngày 20/12/2024 của UBND xã, cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực giao thông, thủy lợi:

A. Các ý kiến tại kỳ tiếp xúc cử tri cuối năm 2024:

1. Mương từ nhà ông Bùi Quốc Vũ đến Đinh Duy Duẫn thôn Điện An 2 bị lấp làm cho một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị bỏ hoang, đề nghị UBND xã quan tâm chỉ đạo khắc phục (HTXNN Điện An).

Trả lời: Mương Bùi Quốc Vũ đến Đinh Duy Duẫn UBND xã đã kiểm tra nhưng vụ Đông Xuân 2024-2025 chưa thực hiện được do nước lớn, mưa nhiều, bùn lầy. HTXNN Điện An sẽ nạo vét đảm bảo trong thời gian sớm nhất.

2. Đường và Mương Rộc chợ thuộc thôn Điện An 4 bị một số hộ dân lấn chiếm dẫn đến không có đường đi ra đồng, mương thì không thoát nước được. Đề nghị UBND xã quan tâm chỉ đạo để nhân dân có đường đi sản xuất được thuận lợi đồng thời  chỉ đạo HTX nạo vét tuyến mương này HTXNN Điện An).

Trả lời: HTXNN Điện An ghi nhận, Vụ Đông Xuân không thể đào được vì đất sạt lỡ quá nhiều, một số hộ dân ở khu dân cư làm nhà đã đổ vật liệu xây dựng thừa gây lấp mương, HTXNN Điện An sẽ xây dựng kế hoạch nạo vét đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu năm 2025.

3. Hiện nay vào mùa mưa nên bị ngập cục bộ khu dân cư đội 11 thôn La Hà 4. Đề nghị UBND xã quan tâm xây dựng hệ thống thoát lũ (Đ/c Tô Văn Hưng).

Trả lời: Cống qua đường tại vị trí phía Bắc trường THCS Nghĩa Thương thuộc tuyến đường Nghĩa Thương - Nghĩa Phương được đầu tư vào năm 1997, hiện nay tuyến đường này thuộc quyền quản lý của UBND huyện, nên UBND xã xin ghi nhận ý kiến, nếu UBND huyện quan tâm đầu tư lại tuyến đường này thì sẽ đề xuất mở rộng lại cống qua đường trên đoạn đường này cho phù hợp với thực tế hiện nay.

4. Cử tri Huỳnh Thanh thôn Vạn An 3 ý kiến hiện tại cầu Chư xuống cấp nghiêm trọng nhân dân đi lại nguy hiểm cần đầu tư làm mới lũ (Đ/c Tô Văn Hưng).

II.  Về lĩnh vực Địa chính:

A. Các ý kiến tại kỳ tiếp xúc cử tri cuối năm 2024:

1. Cử tri Điện An 1, Vạn An 1 đề nghị UBND xã quan tâm đến các tuyến đường thôn, xóm được bê tông theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm để thuận lợi cho việc đi lại hàng ngày của nhân dân lũ (Đ/c Tô Văn Hưng)

Trả lời: Trong giai đoạn từ 2021 – 2025, UBND xã đăng ký thực hiện các tuyến đường bê tông theo đề án hỗ trợ xi măng và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 09/12/2021.

Trong đó:

- Thôn Điện An 1: Được phê duyệt theo đề án là 9 tuyến với chiều dài 1.789m, khối lượng xi măng được phê duyệt là 211,2 tấn; đã thực hiện 03 tuyến với chiều dài 507m, khối lượng xi măng đã hỗ trợ là 74 tấn; còn lại 06 tuyến chưa thực hiện với chiều dài 1.282m, khối lượng xi măng cần hỗ trợ là 137,2 tấn.

- Thôn Vạn An 1: Được phê duyệt theo đề án là 12 tuyến với chiều dài 1.635m, khối lượng xi măng được phê duyệt là 145 tấn; đã thực hiện 04 tuyến với chiều dài 510m, khối lượng xi măng đã hỗ trợ là 55 tấn; còn lại 08 tuyến chưa thực hiện với chiều dài 1.125m, khối lượng xi măng cần hỗ trợ là 90 tấn.

UBND xã đã đăng ký thực hiện các tuyến còn lại của 02 thôn này trong năm 2025, nếu được UBND tỉnh phân bổ thì tiến hành triển khai thực hiện.

2. Nhà văn hóa thôn Điện An 2 hiện nay chưa có tường rào, ranh giới rõ ràng. Đề nghị UBND xã quan tâm (Đ/c Dư Tấn Phước)

Trả lời: UBND xã ghi nhận và sẽ thuê đơn vị tư vấn để xác định mốc ranh giới thửa đất nhà VH trước quí I/2025. Riêng về nguồn kinh phí xây dựng tường rào đề nghị ban thôn huy động nguồn xã hội hóa và báo cáo UBND xã cho chủ trương xây dựng.

B. Các ý kiến đã được cử tri ý kiến nhưng chưa được giải quyết tại kỳ tiếp xúc cử tri này cử tri lại tiếp tục kiến nghị:

1. Đường Quảng Phong bị ông Đinh Duy Chỉ lấn chiếm, hộ dân không có đường ra đồng để sản xuất. Đề nghị UBND xã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có đường đi ra đồng (Đ/c Dư Tấn Phước).

Trả lời: Ngày 09/01/2024 UBND xã đã chỉ đạo cho tổ công tác kiểm tra hiện trạng tại thửa đất số 189, tờ bản đồ số 4 do ông Đinh Duy Chỉ làm chủ sử dụng. Tại buổi kiểm tra tổ công tác xác nhận ông Chỉ đã phá dỡ một đoạn 16,55m tính từ góc nhà cũ đến góc tây nam của thửa đất số 189 nhưng chưa đúng theo kết luận ngày 27/12/2022. UBND xã đang tiếp tục đề nghị ông Chỉ phá dỡ theo đúng kết luận ngày 27/12/2022 đến hết quí I/2024.

2. Cử tri đề nghị UBND xã cấp giấy chứng nhận QSĐ cho nhân dân sau dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng (Đ/c Tô Văn Hưng).

Trả lời: UBND xã đang cùng Trung tâm tư vấn để xác định khối lượng và đề nghị nghiệm thu bản đồ để cấp giấy CNQSD đất, thời gian hoàn thành trong quí I/2024.

III. Lĩnh vực môi trường:

A. Các ý kiến tại kỳ tiếp xúc cử tri cuối năm 2024:

1. Hiện nay mô hình bi bỏ vỏ thuốc của Cựu Chiến binh để ở kênh N8 giữa Điện An 2, Điện An 3 bỏ rác sinh hoạt quá nhiều làm ô nhiễm, đề nghị các cấp bố trí vị trí bi cho hợp lý (Đ/c Tô Văn Hưng).

Trả lời: UBND xã sẽ phối hợp với Hội cựu chiến binh xã tiến hành khảo sát và bố trí vị trí phù hợp để tránh người dân bỏ rác thải gây ô nhiễm môi trường.

B. Các ý kiến đã được cử tri ý kiến nhưng chưa được giải quyết tại kỳ tiếp xúc cử tri này cử tri lại tiếp tục kiến nghị:

1. Đề nghị UBND xã hướng dẫn nhân dân làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSĐ thuộc đất xâm canh thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi (Đ/c Dư Tấn Phước).

Trả lời: Đất thôn Kim Thạch xã Nghĩa Hà là thuộc quyền quản lý của xã Nghĩa Hà chính vì vậy UBND xã đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có đất hiện đang trực tiếp sử dụng tại thôn Kim thạch liên hệ tại Xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

IV. Một số lĩnh vực khác;

A. Các ý kiến tại kỳ tiếp xúc cử tri cuối năm 2024:

1. Đường dây điện từ xóm Gò Lùm xuống xóm Đảo thuộc thôn Điện An 1 quá chèn chịt, dây điện lòng thòng, dễ xảy ra tình trạng chập điện. Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư (Đ/c Tô Văn Hưng).

Trả lời: Ngày 26/7/2024 UBND xã ban hành Công văn số 272/UBND gửi cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi và Điện lực Tư Nghĩa đề nghị đầu tư hệ thống điện 0,4kV trên địa bàn xã với 37 tuyến, chiều dài khoảng 8,9km trong đó có tuyến đường điện này. UBND xã tiếp tục đề nghị để các đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện.

2. Trụ điện nằm giữa 2 thôn Vạn An 2 - Vạn An 3 (đội 5) bị nghiêng, dây chằng chịt, nguy hiểm cho người dân đi lại. Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư (Đ/c Tô Văn Hưng).

Trả lời: UBND xã ghi nhận và kiến nghị cho Điện lực Tư Nghĩa để có hướng khắc phục.

3. Cần đầu tư đường dây điện 0,4kV xa khu dân cư ở thôn La Hà 1. Đề nghị các cấp đấu nối hạ công tơ cho nhân dân đối với những đường dây đã đầu tư (Đ/c Tô Văn Hưng).

Trả lời: Vấn đề này UBND xã đã nhiều lần có văn bản gửi cho Điện lực Tư Nghĩa và Công ty Điện lực Quảng Ngãi để đấu nối công tơ các tuyến đường điện đầu tư trong năm 2024, nhưng đến nay một số tuyến vẫn chưa thực hiện. UBND xã sẽ tiếp tục đề nghị để các đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện.

4. Đường dây 0,4kV của khu dân cư từ cầu La Hà đến nhà Tịnh Lượng đi phía sau khu dân cư khó khăn cho công tác đối nối. Đề nghị cấc cấp đầu tư đường dây đi phía trước khu dân cư (Đ/c Tô Văn Hưng).

Trả lời: UBND xã xin ghi nhận và kiến nghị cho Điện lực Tư Nghĩa để có hướng thực hiện.

V. Ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND xã 6 tháng cuối năm 2024

1. Đất của ông Lê Tuấn Anh thuộc thôn Vạn An 2 đã được nhà nước thu hồi, nhưng hiện nay ông vẫn sử dụng. UBND xã đã trả lời nhưng chưa được dứt điểm, cần phải giải quyết và trả lời cho cử tri (Đ/c Dư Tấn Phước)

UBND xã xin tiếp thu, ghi nhận và sẽ có kế hoạch kiểm tra, xử lý trong 6 tháng cuối năm 2025.

2. Một số hộ dân sử dụng đất không đúng mục đích, cụ thể như: ông Nguyễn Văn Lý, bà Nguyễn Thị Nỡ ở Vạn An 2, ông Bùi Ngọc Thạch ở Vạn An 1, cũng như một số hộ dân ở Nghĩa Hiệp xâm canh tại địa phương sử dụng đất không đúng mục đích, cần có kế hoạch giải quyết tránh tình trạng các hộ khác tiếp tục sử dụng đất không đúng mục đích (Đ/c Dư Tấn Phước).

UBND xã xin tiếp thu, ghi nhận và sẽ có kế hoạch kiểm tra, xử lý trong 6 tháng cuối năm 2025.

3. Cần có kế hoạch giải quyết việc ông Bùi Bá Rân ở thôn Vạn An 2, trồng cây lâu năm trên đất nông nghiệp (Đ/c Dư Tấn Phước).

UBND xã xin tiếp thu, ghi nhận và sẽ có kế hoạch kiểm tra, xử lý trong 6 tháng cuối năm 2025.

Báo cáo tổng hợp bằng văn bản và gửi về Văn phòng UBND xã trước ngày 28/4/2025 để tổng hợp và gửi file mềm về địa chỉ ubndxanghiathuong@gmail.com hoặc qua Zalo cá nhân đồng chí Thanh.

Nhận được công văn này đề nghị cán bộ, công chức xã liên quan nghiêm túc thực hiện./.

| Nơi nhận: - TV Đảng ủy, TT.HĐND xã; - Các Ban ngành UB; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Trần Thanh Tịnh |
| --- | --- |